| uberagent | Angebot |
| --- | --- |

in-die-schweiz.de „Lohnt sich die Schweiz für mich?“ Bevor jemand eine Beratung bucht, stellt er Google oder ChatGPT genau diese Frage. Die Website soll sie beantworten und daraus jeden Monat mehr qualifizierte Anfragen machen.

| Für Frank Lopp LST Finance Groupe in-die-schweiz.de | Von Laurens Lang uberagent, Zürich | Datum 4. Oktober 2026 Start in 7 Tagen |
| --- | --- | --- |

| Paket Marktdominanz 6 Monate, danach monatlich kündbar | € 4'990 pro Monat |
| --- | --- |

Fahrplan

| 01 | Sicher & stabil | Woche 1–2 |
| --- | --- | --- |
| 02 | Redesign | Woche 3–4 |
| 03 | Schnell & professionell | Woche 4–5 |
| 04 | Suchmaschinenoptimierung | ab Woche 4, fortlaufend |
| 05 | KI-Sichtbarkeit, GEO | ab Woche 5, fortlaufend |

Wer Sichtbarkeit auf eine instabile, langsame Seite lenkt, bezahlt für Besucher, die wieder gehen. Deshalb kommt das Fundament zuerst und das Wachstum danach.

01    Ziel

Bevor jemand eine Beratung bucht, fragt er Google oder ChatGPT: „Lohnt sich die Schweiz für mich?“

in-die-schweiz.de hat die Inhalte für diese Antwort: 45 Ratgeberseiten, sechs Rechner, echte Kundenstimmen. Die Website trägt das aber nicht. Sie ist instabil, langsam und wirkt nicht so professionell wie die Beratung dahinter.

Ziel: in-die-schweiz.de liefert jeden Monat messbar mehr qualifizierte Anfragen, unabhängig vom Werbebudget.

| 01 | Sicher machen und aufräumen |
| --- | --- |
| 02 | Redesign |
| 03 | Schnell und professionell |
| 04 | Suchmaschinenoptimierung |
| 05 | KI-Sichtbarkeit aufbauen: GEO, ChatGPT und weitere |

Wer Sichtbarkeit auf eine instabile, langsame Seite lenkt, bezahlt für Besucher, die wieder gehen. Deshalb kommt das Fundament zuerst und das Wachstum danach.

02    Ist-Stand

| Technik – 19 ausstehende Updates, das häufigste Einfallstor bei WordPress. – PHP-Fehler durch Plugins, die nicht mit WordPress 7 kompatibel sind. Das ist vermutlich nur die Spitze des Eisbergs. – 58 Kommentare in der Moderation, größtenteils Spam. – Lange Ladezeiten, besonders mobil. |  | Auftritt – Das Design wirkt nicht so professionell wie die Beratung dahinter. – Die Rechner sind wenig einladend. – Designabweichungen. – „Versicherungen & Vorsorge“ und „Wohnen“ führen im Menü ins Leere. – Doppelte URLs für dieselben Themen schwächen die Rankings. |  | Sichtbarkeit – Es fehlt eine strukturierte Strategie. – Die Fragestellung fehlt: Wo lohnt es sich zu wechseln? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

03    Mehrwert

In den ersten Wochen fließt die Kapazität ins Fundament, danach ins Wachstum. Aufräumen, Fehler beheben. Jeden Monat setzen wir das um, was den größten Effekt hat. Wir messen das Ergebnis und entscheiden auf dieser Basis, was als Nächstes kommt.

Warum laufend statt als Projekt

| Eine Website ist nie fertig. Updates, Sicherheitslücken und neue WordPress-Versionen kommen jeden Monat. Ohne Pflege landet man wieder beim heutigen Stand. |  | Sichtbarkeit wächst mit der Zeit. 40 vernetzte Seiten zu einem Thema machen die Website zur Anlaufstelle, bei Google und bei KI-Systemen. Ein einzelner Artikel schafft das nicht. |
| --- | --- | --- |

| Ein Redesign ist eine Annahme. Ob es wirkt, zeigen die Daten. Deshalb messen und verbessern wir nach dem Launch weiter. |  | KI-Suche verändert sich monatlich. Welche Quellen ChatGPT und Google nennen, verschiebt sich laufend. |
| --- | --- | --- |

04    Fahrplan

Fünf Schritte. Die ersten beiden Wochen legen das Fundament, danach kommt das Wachstum. Ein Teil läuft parallel und bleibt danach dauerhaft in der monatlichen Arbeit.

| 01 | Sicher & stabil · Woche 1–2 – Backup und Testumgebung (Staging). Keine Änderung geht ungetestet live. – Alle Updates, PHP-Fehler behoben, Fehleranzeige für Besucher aus. – Plugin-Inventur. Ungenutzte und riskante Plugins fliegen raus. – Zwei-Faktor-Login, Login-Schutz, Malware-Scan, Spam-Schutz. – Hosting-Check, Sofort-Speed: Caching und Bilder. – Tracking und Baseline aller KPIs, Audit mit Maßnahmenliste. |
| --- | --- |

| 02 | Redesign · Woche 3–4 – Designsystem für einen einheitlichen Look auf jeder Seite. – Vorlagen statt Einzelseiten. Ratgeber-, Berufs- und Rechner-Vorlage neu. So sind alle 45 Seiten auf einmal im neuen Design. – Startseite. Klare Botschaft, Rechner als Einstieg, Trust sichtbar: Zahlen, Sterne, Videos. – Drei Hub-Seiten: Arbeiten, Versicherungen & Vorsorge, Wohnen. – Beratungsfunnel mit Terminbuchung und Qualifizierungsfragen. – Mobile first, Menü und URLs bereinigt, jede alte URL sauber weitergeleitet, damit keine Rankings verloren gehen. |
| --- | --- |

| 03 | Schnell & professionell · Woche 4–5 – Pagespeed. Skripte reduzieren, Drittanbieter-Code verzögert laden, moderne Bildformate, lokale Schriften. Ziel: Core Web Vitals grün auf allen Kernseiten. – Schweiz-Check als zentraler Lead-Qualifizierer. · 3 Eingaben: Beruf, Branche, Wunschort. · Gehalt automatisch aus Schweizer Lohndaten, korrigierbar. · Kosten vorbefüllt und anpassbar: Miete, Krankenkasse (echte BAG-Prämie der Gemeinde), Steuern, Lebenshaltung. · Ergebnis: frei verfügbar pro Monat im Vergleich zu Deutschland, Break-even, Umzugskosten. · Ergebnis zuerst, Daten danach. PDF-Report gegen E-Mail, Beratung gegen Termin. · Lead mit Profil ins CRM, eingestuft als heiß / warm / später. · Tracking von Start, Abschluss, Abbruchpunkt und Termin. |
| --- | --- |

| 04 | Suchmaschinenoptimierung · ab Woche 4, parallel, fortlaufend – Wettbewerbsanalyse. Was macht die Konkurrenz? – Keyword-Cluster. – Bestehende Seiten auf Position 5–20 zuerst, weil hier das Potenzial am schnellsten wirkt. – Landingpages optimieren, priorisiert nach Suchvolumen × Wechselabsicht. – Mehr Contentseiten, zum Beispiel Beruf × Stadt: „Elektriker in Zürich, was übrig bleibt“. Versicherung × Stadt: „Was kosten Versicherungen in Aarau?“ Das kann aus Daten generiert werden, die wir haben. – Interne Verlinkung, Ranking-Tracking, Conversion pro Seite erhöhen durch CTAs. |
| --- | --- |

| 05 | KI-Sichtbarkeit / GEO · ab Woche 5, laufend – Antwortformat. Klare Kernaussage in 2–3 Sätzen, Tabellen, Zahlen mit Quelle, FAQ. – Themenlücken schließen, die in den Antworten von ChatGPT und anderen Systemen sichtbar werden. – Klare Entität: Autorenprofile, Über-uns mit Fakten, konsistente Firmendaten. – Strukturierte Daten: Organization, FAQ, Article. – Originaldaten. Quartalsweise Auswertung der Rechnerdaten, denn KI-Systeme und Medien zitieren eigene Zahlen. – Erwähnungen auf Auswanderer-Portalen, in Fachmedien und bei Partnern. Keine gekauften Links. – Monatliche Messung: Wird in-die-schweiz.de in ChatGPT, Perplexity, Gemini und Google AI Overviews genannt? |
| --- | --- |

Immer dabei: wöchentliche Updates, tägliches externes Backup, Monitoring rund um die Uhr, Reaktion bei Ausfall innerhalb eines Werktags, 1–2 Conversion-Verbesserungen pro Monat.

05    Was wir messen

Fünf Kennzahlen, monatlich auf einer Seite, verglichen mit der Baseline. Die Zielwerte legen wir nach Woche 2 fest, wenn die Baseline steht.

| 01 | Qualifizierter organischer Traffic Besucher mit Wechselabsicht aus Google und KI-Plattformen. |
| --- | --- |
| 02 | Rechner Starts, Abschlussrate, Abbruchpunkt. |
| 03 | Leads Eingestuft als heiß, warm oder später. |
| 04 | Conversion Rate Leads geteilt durch qualifizierte Besucher. |
| 05 | Sichtbarkeit Drei Blickwinkel, monatlich nebeneinander. – Top-10-Rankings der Kernbegriffe. – Nennungen in KI-Antworten. – Core Web Vitals. |

06    Konditionen

| Laufzeit | 6 Monate, danach monatlich kündbar. Die Laufzeit ersetzt eine Projektzahlung vorab. |
| --- | --- |
| Start | Innerhalb von 7 Tagen nach Zusage. |
| Benötigt | Zugänge zu WordPress, Hosting, Search Console, Analytics und CRM. Freigaben in 5 Werktagen. Fachliche Prüfung von Versicherungs- und Steuerinhalten. |
| Nicht inklusive | Hosting, Plugin-Lizenzen, kostenpflichtige Datenquellen, Werbebudget. Alles zum Einkaufspreis, vorher abgestimmt. |

07    Paket Marktdominanz

| Laufende Zusammenarbeit Marktdominanz 6 Monate, danach monatlich kündbar. | € 4'990 pro Monat |
| --- | --- |

| – Sicherheit. Fehler beheben, Pagespeed senken. – Redesign. 3 Templates pro Monat. – Seiten. 10 Seiten pro Monat überarbeiten: CTAs, mehr Anfragen. – KI-Sichtbarkeit. 40 Fragen pro Monat. – Rhythmus. Wöchentliches Update, monatliches Reporting mit Kennzahlen. |  | – SEO mit Daten. Jede Stadt und jeder Kanton bekommt eine Seite mit Kosten, Versicherungen und mehr. Die Seiten entstehen aus vorhandenen Daten. – On-Page-Optimierungen. – Backlinksammlung. – Innovation. Jeden Monat ein neuer Kanal, zum Beispiel Flatfox oder bezahlte KI-Werbung. |
| --- | --- | --- |

Die Laufzeit ersetzt eine Projektzahlung vorab. Hosting, Plugin-Lizenzen, kostenpflichtige Datenquellen und Werbebudget sind nicht inklusive und laufen zum Einkaufspreis, vorher abgestimmt.

Zürich, 4. Oktober 2026

| Laurens Lang uberagent Founder · info@uberagent.com |  | Frank Lopp LST Finance Groupe in-die-schweiz.de |
| --- | --- | --- |